DOUYIN CAPTURE

# 多端内容提取系统

完整产品与技术设计文档

Android + Windows 客户端  ·  Go 服务端  ·  云端语音识别

| 文档版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 状态 | 可进入实施 |
| 日期 | 2026-08-11 |
| 适用规模 | 2 个固定账号；每日 0–50 个任务 |
| 主要读者 | 产品负责人、架构师、开发者、测试人员、AI 编码助手 |

实施基线 · 安全边界 · API 契约 · 数据模型 · 验收标准

# 阅读导航

本设计文档按“产品 → 架构 → 实现 → 运维 → 验收”的顺序组织。AI 编码助手应先阅读第 0、2、7、9、10、17、18 节，再建立实现任务。

| 0. 给 AI 编码助手的执行指令 | 13. 文件与数据保留 |
| --- | --- |
| 1. 产品概述 | 14. 部署设计 |
| 2. 已确定的关键决策 | 15. CI/CD 与发布 |
| 3. 系统上下文与总体架构 | 16. 测试策略 |
| 4. 功能需求 | 17. 验收标准 |
| 5. 客户端设计（Flutter） | 18. 分阶段实施计划 |
| 6. 服务端设计（Go） | 19. 风险登记 |
| 7. 任务队列与状态机 | 20. 后续扩展边界 |
| 8. 数据库设计 | 21. 默认 UI 文案 |
| 9. REST API 契约 | 22. 错误码目录 |
| 10. 安全设计 | 23. 开发启动清单 |
| 11. 非功能需求 | 24. 参考资料 |
| 12. 日志、指标与审计 | 25. 最终交付物清单 |

目标平台： Android、Windows、Linux 服务端 建议技术栈： Flutter + Go + SQLite + FFmpeg + 云端 ASR 文档版本： 1.0 状态： 可进入实施 日期： 2026-08-11 主要读者： 产品负责人、架构师、开发者、测试人员、AI 编码助手

# 0. 给 AI 编码助手的执行指令

本文件是系统的主规格书。实施时应遵循以下规则：

1. 先阅读全文，再建立任务清单；不得只按单一章节局部实现。

2. 默认采用本文“已确定决策”，除非负责人明确变更，不要自行替换技术栈、数据库、认证方案或 ASR 供应商。

3. 每个里程碑都必须包含代码、自动化测试、迁移脚本、配置示例、运行文档和验收记录。

4. 不得把 ASR API Key、登录密钥、数据库密码写入客户端、代码仓库、日志或异常响应。

5. 抖音解析、媒体处理、ASR、文件存储必须通过接口解耦，禁止把所有逻辑写进一个控制器或单文件脚本。

6. 所有外部网络请求必须设置超时、重试上限、User-Agent、响应大小限制和可观测日志。

7. 所有涉及文件路径、远程 URL、下载代理的入口都必须防止路径穿越、SSRF 和任意 URL 代理。

8. 第一版只允许一个后台任务同时转写；架构应允许未来通过配置提升并发。

9. Android 与 Windows 必须共用 Flutter 业务层和 UI 组件，平台差异只能进入 platform/ 适配层。

10. 每完成一个里程碑，先运行测试与安全检查，再进入下一阶段。

## 0.1 实施输出要求

AI 助手最终应产生以下仓库结构：

TEXT
douyin-capture/
├── apps/
│   └── client_flutter/          # Android + Windows
├── services/
│   └── api_go/                  # Go 服务端
├── deploy/
│   ├── systemd/
│   ├── caddy/
│   └── docker/                  # 可选部署方式
├── docs/
│   ├── api/
│   ├── operations/
│   ├── security/
│   └── decisions/
├── scripts/
└── README.md

# 1. 产品概述

Douyin Capture 是一个面向少量可信用户的多端内容提取工具。用户在 Android 或 Windows 应用中粘贴抖音分享链接，或在 Android 抖音分享面板中直接选择本应用，系统在服务器端解析作品信息、获取无水印媒体、提取图文内容，并按需调用云端语音识别服务生成视频口播文案。

系统的核心价值是：

用户端无需命令行、Python、FFmpeg 或本地模型。

Android 与 Windows 使用相同账号、历史记录和任务结果。

服务器不运行 Whisper，不需要 GPU 或大内存。

ASR 供应商可替换，避免被单个平台锁定。

抖音解析逻辑集中在服务端，规则变化无需重新发布客户端。

提供结构化 Markdown、纯文本、视频和图片导出能力。

## 1.1 目标用户

主要用户：系统所有者。

次要用户：一名受邀请的协作者。

初始规模：2 个固定账号。

预期负载：每日 0-50 个任务，绝大多数视频少于 15 分钟。

## 1.2 核心使用场景

1. Android 用户从抖音分享视频到本应用，提取完整口播。

2. Windows 用户复制抖音链接，在桌面应用中粘贴并提取文案。

3. 用户仅获取标题、作者、发布文案、图片或无水印视频，不调用 ASR。

4. 用户查看跨设备历史记录，重新复制或下载已有结果。

5. 管理员查看任务失败原因、ASR 用量和存储占用。

## 1.3 产品目标

普通任务从提交到进入队列不超过 2 秒。

作品信息解析在网络正常时 10 秒内完成。

用户可以明确看到排队、下载、音频处理、转写和完成状态。

同一链接重复提交不会无意义地重复收费。

服务器故障或重启后任务状态可恢复，不出现永久“处理中”。

客户端从首次安装到完成第一个任务不超过 3 分钟。

## 1.4 非目标

第一版明确不做：

抖音账号登录、关注、点赞、评论、发布内容。

批量爬取作者主页或无限量抓取。

绕过平台访问控制、付费内容或地区限制。

视频编辑、二次创作和自动发布。

本地 Whisper 或其他本地 ASR 模型。

面向公众的开放注册、多租户计费和商业 SaaS。

iOS、macOS、Linux 桌面客户端；架构保留扩展可能。

# 2. 已确定的关键决策

| 编号 | 决策 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Flutter 构建 Android 与 Windows | 一套 UI 与业务代码，保留平台适配层 |
| ADR-002 | Go 构建服务端 REST API | 单二进制、低内存、便于并发与部署 |
| ADR-003 | SQLite 作为第一版数据库 | 两人使用，无需独立数据库服务 |
| ADR-004 | FFmpeg 只运行在服务器 | 客户端保持轻量，统一媒体处理行为 |
| ADR-005 | 云端 ASR，不使用本地 Whisper | 默认阿里云 Paraformer，硅基流动作为备用适配器 |
| ADR-006 | 后台异步任务 | 提交后轮询状态，避免长 HTTP 请求超时 |
| ADR-007 | 默认单 Worker | 控制服务器资源与 ASR 并发，未来可配置扩展 |
| ADR-008 | 两个预创建账号，不开放注册 | 降低攻击面和产品复杂度 |
| ADR-009 | 服务器保存 API Key | 客户端永远不能接触第三方密钥 |
| ADR-010 | REST + 轮询，不上 WebSocket | 第一版简单可靠；轮询间隔可动态调整 |
| ADR-011 | Caddy 提供 HTTPS | 自动证书、反向代理与请求限制 |
| ADR-012 | 结果按用户隔离 | 即使只有两人，也不得默认互看私人任务 |

# 3. 系统上下文与总体架构

| Android App | Windows App | Flutter client layer |
| --- | --- | --- |
| HTTPS | Caddy Gateway | Auth · rate limiting |
| Go API | SQLite + files | Persistent job queue |
| Worker | FFmpeg + resolver | Aliyun ASR / fallback |

图 1　系统分层与主要组件（数据自上而下流动）

## 3.1 组件职责

Flutter 客户端

登录与 Token 管理。

接收分享、粘贴链接、提交任务。

展示任务进度、结果和历史记录。

下载、复制、分享结果。

本地缓存最近访问内容，但不保存 ASR 密钥。

Go API 服务

身份认证和权限验证。

请求校验、幂等处理和速率限制。

任务创建、查询、取消、删除和重试。

文件下载授权和审计。

管理员统计与健康检查。

Worker

持久化领取任务。

解析作品、下载媒体、执行 FFmpeg。

调用 ASR、标准化结果、生成 Markdown。

维护进度、心跳、重试和清理。

SQLite

用户、刷新令牌、任务、作品、文件、ASR 调用和审计日志。

使用 WAL 模式、外键和事务。

本地文件存储

临时媒体和可下载结果。

通过数据库记录归属、哈希、大小、MIME 和过期时间。

# 4. 功能需求

## 4.1 身份认证

### FR-AUTH-001 账号

系统初始仅有管理员和普通用户两个账号。

不提供公开注册、找回密码和第三方登录。

管理员通过服务端管理命令创建、禁用、重置账号。

用户名不区分大小写，存储规范化值。

### FR-AUTH-002 登录

用户名和密码登录。

Access Token 默认 15 分钟有效。

Refresh Token 默认 30 天有效，支持轮换与撤销。

客户端使用系统安全存储保存 Refresh Token。

密码使用 Argon2id；禁止明文、可逆加密或弱哈希。

### FR-AUTH-003 设备会话

每次登录登记设备名称、平台、应用版本和最后访问时间。

用户可以查看并注销其他设备。

管理员可以撤销任意会话。

## 4.2 链接输入与规范化

### FR-INPUT-001 支持输入

https://v.douyin.com/... 短链接。

https://www.douyin.com/video/{id}。

https://www.douyin.com/note/{id}。

https://www.iesdouyin.com/share/video/{id}。

包含上述 URL 的整段分享文案。

### FR-INPUT-002 规范化

从分享文本中只提取首个允许域名的 HTTPS URL。

跟随重定向时最多 5 跳。

每一跳重新验证域名、协议、DNS 解析结果和目标 IP。

禁止 file:、ftp:、data:、localhost、私网 IP、云元数据地址。

生成 canonical URL 和作品 ID，用于幂等与缓存。

## 4.3 作品解析

### FR-RESOLVE-001 视频作品

至少返回：

作品 ID

作者 ID、昵称

标题或 desc

发布时间（可用时）

封面地址

视频播放地址

媒体时长、宽高（可用时）

话题标签

原始解析来源和解析器版本

### FR-RESOLVE-002 图文作品

除通用字段外返回：

图片地址列表及顺序

图片宽高（可用时）

发布文案

图文作品不默认执行 OCR 或 ASR

### FR-RESOLVE-003 解析策略

按顺序尝试：

1. 短链接解析与 canonical URL 获取。

2. iesdouyin.com/share/... SSR 数据中的 window._ROUTER_DATA。

3. 兼容 RENDER_DATA 的备用解析器。

4. 已知作品 ID 的分享页重建。

每个解析器必须实现相同接口，并返回结构化错误，不能依赖字符串匹配判断失败。

### FR-RESOLVE-004 缓存

成功解析结果默认缓存 6 小时。

媒体临时 URL 过期后允许重新解析刷新。

解析器版本变化时可以使旧缓存失效。

## 4.4 任务创建

### FR-JOB-001 操作类型

支持以下 action：

info：只解析元数据。

download：生成可下载的无水印媒体。

transcribe：视频口播转写。

full：解析、下载并转写。

### FR-JOB-002 幂等

客户端为每次提交生成 Idempotency-Key。

服务端保存 24 小时；相同用户、相同 Key 返回原任务。

相同用户、相同作品、相同 action、相同 ASR 配置且已有未过期成功结果时，默认复用结果。

UI 提供“强制重新处理”，必须二次确认会产生额外 API 费用。

### FR-JOB-003 取消

排队任务可立即取消。

下载或 FFmpeg 阶段应尽快终止子进程。

已提交云端 ASR 后如供应商不支持取消，则标记“取消等待”，忽略最终结果并记录费用。

## 4.5 媒体处理

### FR-MEDIA-001 下载

只允许下载解析器产生且与当前作品绑定的 URL。

单个视频默认最大 2 GB，可配置。

下载设置连接超时 10 秒、总超时按大小动态计算。

流式写入临时文件，不能一次性读入内存。

计算 SHA-256、MIME、字节数并校验磁盘配额。

### FR-MEDIA-002 音频提取

默认输出：

TEXT
格式：MP3
采样率：16 kHz
声道：Mono
码率：48 kbps

FFmpeg 通过参数数组启动，禁止拼接 Shell 命令。

子进程必须设置超时、工作目录、日志截断和退出码检查。

转写成功后立即删除临时音频。

### FR-MEDIA-003 分段

当供应商文件大小或时长限制将被突破时执行分段。

默认每段 9 分钟，段间重叠 1 秒以降低断句丢失。

结果按时间顺序合并，并对重叠文本执行保守去重。

保存每段开始、结束、供应商请求 ID 和失败信息。

## 4.6 云端 ASR

### FR-ASR-001 统一接口

GO
type Provider interface {
    Name() string
    Validate(ctx context.Context) error
    Transcribe(ctx context.Context, req TranscribeRequest) (TranscribeResult, error)
}

TranscribeRequest 至少包含音频来源、语言提示、上下文热词、任务 ID、超时和回调信息。TranscribeResult 至少包含全文、分段、语言、时长、计费量、请求 ID 和原始响应摘要。

### FR-ASR-002 默认供应商

默认 aliyun_paraformer。

默认模型 paraformer-v2 或部署时确认的最新稳定非实时模型。

API Key 仅从服务器 Secret/环境变量读取。

供应商价格、免费额度和模型名不得硬编码进客户端。

### FR-ASR-003 备用供应商

可配置 siliconflow_sensevoice。

只有主供应商出现可重试服务错误、超时或限流时才允许自动切换。

认证失败、余额不足、输入违规时不得自动切换，以免重复收费或掩盖配置错误。

### FR-ASR-004 费用控制

每次调用前估算音频时长和预计费用。

保存实际供应商、模型、计费时长和费用估算。

支持每日和每月预算阈值。

达到硬上限后拒绝新转写，只允许 info 和 download。

管理页展示当月总时长、成功率、平均耗时和预计费用。

## 4.7 结果处理

### FR-RESULT-001 文案标准化

保留 ASR 原始全文。

生成标准化全文：Unicode NFC、规范换行、移除不可见控制字符。

不擅自改写内容，不自动“润色”事实。

可选执行标点与段落整理，但必须保留原始结果并标识处理版本。

### FR-RESULT-002 Markdown 导出

格式如下：

MARKDOWN
---
source: douyin
video_id: "123456"
author: "作者昵称"
source_url: "https://..."
captured_at: "2026-08-11T12:00:00Z"
asr_provider: "aliyun_paraformer"
---

# 标题

## 发布文案

原始 desc

## 口播文案

识别后的正文

### FR-RESULT-003 文件类型

result.md

result.txt

meta.json

video.mp4（按请求保留）

images/01.jpg...（图文）

## 4.8 历史记录

默认按创建时间倒序。

支持按状态、类型、作者、关键词、日期筛选。

支持搜索标题、发布文案和口播全文。

用户只能查看自己的任务；管理员可在管理模式查看全部。

支持删除单个任务及其文件。

失败任务可以重试；重试创建新 attempt，但保持同一逻辑任务 ID。

## 4.9 通知

Android

任务完成、失败时发送本地通知。

应用在后台时由客户端周期同步；正式公网版本可增加 FCM 推送。

点击通知打开对应结果页。

Windows

使用系统 Toast 通知。

点击通知聚焦应用并打开结果页。

可选系统托盘，不作为 MVP 阻塞项。

## 4.10 管理功能

查看健康状态、版本、数据库状态、剩余磁盘。

查看当前任务、队列长度、Worker 心跳。

查看 ASR 调用统计和预算。

禁用/启用用户、撤销会话、重置密码。

手动重试、取消、清理任务。

修改非敏感运行参数；密钥仍通过服务器 Secret 管理。

# 5. 客户端设计（Flutter）

## 5.1 包结构

TEXT
lib/
├── app/
│   ├── app.dart
│   ├── router.dart
│   └── theme.dart
├── core/
│   ├── api/
│   ├── auth/
│   ├── errors/
│   ├── storage/
│   └── widgets/
├── features/
│   ├── login/
│   ├── capture/
│   ├── jobs/
│   ├── result/
│   ├── settings/
│   └── admin/
└── platform/
    ├── share_receiver/
    ├── notifications/
    ├── downloads/
    └── window_manager/

## 5.2 推荐依赖

状态管理：Riverpod。

HTTP：Dio。

路由：go_router。

不敏感缓存：Drift/SQLite。

Token 安全存储：flutter_secure_storage。

通知：flutter_local_notifications。

文件选择与打开：file_picker、open_filex 或等价维护良好的组件。

依赖必须锁定版本并经过 Android、Windows 双端验证；不要引入只支持移动端的核心依赖。

## 5.3 页面清单

| 页面 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 启动页 | 初始化、Token 刷新、最低版本检查 |
| 登录页 | 用户名、密码、服务器不可达提示 |
| 首页/提交页 | 分享文本输入、操作类型、提交按钮 |
| 解析预览 | 标题、作者、封面、类型、预计操作 |
| 任务详情 | 状态时间线、进度、取消/重试 |
| 结果页 | 发布文案、口播文案、复制、下载、分享 |
| 历史页 | 搜索、筛选、分页、删除 |
| 设置页 | 下载目录、通知、主题、退出登录 |
| 设备会话页 | 当前设备与其他登录设备 |
| 管理页 | 队列、磁盘、用量、用户（管理员） |

## 5.4 Android 特定要求

注册 ACTION_SEND，接收 text/plain。

接收分享后先显示确认页，不自动产生收费任务。

支持从剪贴板粘贴，但未经用户动作不得持续监听剪贴板。

下载优先使用系统目录或 Storage Access Framework。

遵循 Android 后台执行限制；任务处理在服务器，客户端只同步状态。

APK/AAB 使用正式签名；签名密钥不得进入仓库。

## 5.5 Windows 特定要求

支持 Windows 10 1809+ 与 Windows 11。

提供 MSI/MSIX 或 Setup EXE 安装包。

默认下载到用户选择的目录。

支持单实例；第二次启动把链接传给已有窗口。

支持 douyincapture://capture?url=... 深链接（第二阶段）。

自动更新必须签名并校验更新包哈希。

## 5.6 状态与轮询

提交成功后立即进入任务详情。

queued/resolving 每 2 秒轮询。

downloading/extracting/transcribing 每 3 秒轮询。

应用在后台时降低到 15-30 秒。

完成、失败、取消后停止轮询。

网络恢复后自动继续，不重复创建任务。

## 5.7 客户端错误体验

错误信息必须同时包含：

用户可理解的标题。

简短原因。

可执行的下一步，如重试、检查链接、联系管理员。

可复制的请求 ID；不得显示堆栈、密钥、内部路径。

# 6. 服务端设计（Go）

## 6.1 包结构

TEXT
services/api_go/
├── cmd/server/main.go
├── internal/
│   ├── auth/
│   ├── config/
│   ├── database/
│   ├── httpapi/
│   ├── jobs/
│   ├── resolver/
│   ├── media/
│   ├── asr/
│   ├── files/
│   ├── cleanup/
│   ├── metrics/
│   └── audit/
├── migrations/
├── testdata/
├── go.mod
└── go.sum

## 6.2 分层规则

HTTP Handler：鉴权、输入校验、调用 Use Case、映射响应。

Use Case：业务编排和事务边界。

Repository：数据库访问。

Adapter：抖音、FFmpeg、ASR、文件系统等外部能力。

Domain：实体、值对象、状态机和领域错误。

禁止 Handler 直接执行 SQL、FFmpeg 或第三方 HTTP 请求。

## 6.3 配置

所有配置从环境变量或只读配置文件读取。启动时验证必需值，错误时拒绝启动。

TEXT
APP_ENV=production
HTTP_ADDR=127.0.0.1:8080
PUBLIC_BASE_URL=https://capture.example.com
DATABASE_PATH=/var/lib/douyin-capture/app.db
DATA_DIR=/var/lib/douyin-capture/data
JWT_SIGNING_KEY_FILE=/run/secrets/jwt.key
ACCESS_TOKEN_TTL=15m
REFRESH_TOKEN_TTL=720h
ASR_PROVIDER=aliyun_paraformer
ALIYUN_DASHSCOPE_API_KEY=...
SILICONFLOW_API_KEY=...
FFMPEG_PATH=/usr/bin/ffmpeg
FFPROBE_PATH=/usr/bin/ffprobe
WORKER_CONCURRENCY=1
MAX_VIDEO_BYTES=2147483648
MONTHLY_ASR_BUDGET_CNY=20
RETENTION_VIDEO_HOURS=168
RETENTION_TEMP_HOURS=24
LOG_LEVEL=info

## 6.4 优雅关闭

收到 SIGTERM 后停止接受新任务。

等待当前数据库事务完成。

Worker 在安全检查点释放任务或完成当前步骤。

FFmpeg 子进程收到终止信号并在超时后强制结束。

关闭前更新 Worker 心跳和任务状态。

# 7. 任务队列与状态机

| queued | resolving | downloading |
| --- | --- | --- |
| processing_audio | transcribing | postprocessing |
| retry_wait | cancel_requested | cancelled |
| completed | failed | — |

图 2　任务状态集合；合法转换、重试和取消规则以第 7 节为准

## 7.1 状态定义

| 状态 | 是否终态 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| queued | 否 | 等待 Worker |
| resolving | 否 | 解析链接与作品信息 |
| downloading | 否 | 下载媒体 |
| extracting | 否 | FFmpeg 处理音频 |
| transcribing | 否 | 云端 ASR |
| postprocessing | 否 | 合并、标准化、生成文件 |
| retry_wait | 否 | 等待退避后重试 |
| completed | 是 | 成功 |
| failed | 是 | 达到重试上限或不可重试错误 |
| cancelled | 是 | 用户或管理员取消 |

## 7.2 持久化领取

Worker 在事务中领取最早的 queued 任务。

写入 lease_owner、lease_expires_at 和 heartbeat_at。

心跳默认每 15 秒更新。

Lease 默认 60 秒；进程崩溃后由恢复器重新入队。

每个阶段写入进度 0-100 和 status_message。

## 7.3 重试策略

| 错误类型 | 策略 |
| --- | --- |
| 网络超时、502/503/504 | 最多 3 次，指数退避加随机抖动 |
| 429 限流 | 按 Retry-After，否则 30/60/120 秒 |
| 抖音解析结构变化 | 依次尝试备用解析器，之后失败 |
| 401/403 API Key | 不重试，提示管理员配置 |
| 余额不足/预算超限 | 不重试，保留媒体并允许稍后重试 |
| 输入不支持、作品不存在 | 不重试 |
| FFmpeg 临时失败 | 1 次重试，保存截断日志 |

## 7.4 恢复规则

服务启动时：

查找非终态且 Lease 已过期的任务。

如果处于 ASR 阶段并保存了供应商任务 ID，先查询供应商状态，不能直接重新提交。

临时文件存在且哈希匹配时复用；否则回退到最近安全阶段。

超过最大 attempt 次数后标记失败。

# 8. 数据库设计

## 8.1 通用规则

SQLite 开启 WAL、foreign_keys、busy_timeout。

时间统一 UTC，ISO 8601 输出，数据库存整数毫秒或 RFC3339 字符串，项目内只能选一种。

主键使用 ULID，作品 ID 保持字符串，防止整数溢出。

所有表包含 created_at；可变实体包含 updated_at。

数据库迁移只能向前执行，并在发布前测试升级与回滚备份。

## 8.2 表结构

### users

TEXT
id TEXT PK
username_normalized TEXT UNIQUE
display_name TEXT
password_hash TEXT
role TEXT CHECK(admin,user)
is_active INTEGER
created_at INTEGER
updated_at INTEGER
last_login_at INTEGER NULL

### refresh_tokens

TEXT
id TEXT PK
user_id TEXT FK
token_hash TEXT UNIQUE
device_id TEXT
device_name TEXT
platform TEXT
app_version TEXT
expires_at INTEGER
revoked_at INTEGER NULL
replaced_by TEXT NULL
created_at INTEGER
last_used_at INTEGER

### works

TEXT
id TEXT PK                 # 内部 ULID
douyin_work_id TEXT UNIQUE
content_type TEXT          # video/note
canonical_url TEXT
author_id TEXT NULL
author_name TEXT NULL
title TEXT
description TEXT
cover_url TEXT NULL
published_at INTEGER NULL
metadata_json TEXT
resolver_name TEXT
resolver_version TEXT
resolved_at INTEGER
created_at INTEGER
updated_at INTEGER

### jobs

TEXT
id TEXT PK
user_id TEXT FK
work_id TEXT NULL FK
input_text TEXT
input_url TEXT
action TEXT
status TEXT
progress INTEGER
status_message TEXT
idempotency_key TEXT
force_refresh INTEGER
attempt_count INTEGER
max_attempts INTEGER
lease_owner TEXT NULL
lease_expires_at INTEGER NULL
heartbeat_at INTEGER NULL
error_code TEXT NULL
error_message TEXT NULL
started_at INTEGER NULL
completed_at INTEGER NULL
created_at INTEGER
updated_at INTEGER
UNIQUE(user_id,idempotency_key)

### job_steps

TEXT
id TEXT PK
job_id TEXT FK
step_name TEXT
attempt INTEGER
status TEXT
started_at INTEGER
completed_at INTEGER NULL
details_json TEXT
error_code TEXT NULL
error_message TEXT NULL

### files

TEXT
id TEXT PK
user_id TEXT FK
job_id TEXT FK
kind TEXT
relative_path TEXT
original_name TEXT
mime_type TEXT
size_bytes INTEGER
sha256 TEXT
expires_at INTEGER NULL
created_at INTEGER
deleted_at INTEGER NULL

### asr_calls

TEXT
id TEXT PK
job_id TEXT FK
provider TEXT
model TEXT
provider_request_id TEXT NULL
segment_index INTEGER
audio_seconds REAL
billed_seconds REAL NULL
estimated_cost_cny REAL
status TEXT
response_summary_json TEXT
started_at INTEGER
completed_at INTEGER NULL
error_code TEXT NULL

### audit_logs

TEXT
id TEXT PK
actor_user_id TEXT NULL
action TEXT
target_type TEXT
target_id TEXT NULL
request_id TEXT
ip_hash TEXT NULL
metadata_json TEXT
created_at INTEGER

## 8.3 索引

jobs(user_id, created_at DESC)

jobs(status, created_at)

jobs(lease_expires_at)

works(douyin_work_id)

files(job_id, kind)

asr_calls(job_id, segment_index)

refresh_tokens(user_id, revoked_at, expires_at)

FTS5：works.title、works.description、最终转写文本（第二阶段）。

# 9. REST API 契约

## 9.1 通用约定

Base URL：https://capture.example.com/api/v1

JSON 使用 UTF-8。

时间使用 RFC3339 UTC。

成功响应包含 requestId。

错误使用统一结构。

分页使用 cursor，不使用不稳定的页码偏移。

所有写请求支持请求体最大值限制。

## 9.2 统一错误格式

JSON
{
  "error": {
    "code": "DOUYIN_RESOLVE_FAILED",
    "message": "无法解析该作品，请确认链接仍然有效",
    "retryable": false,
    "requestId": "01J...",
    "details": {}
  }
}

details 只能包含安全、可公开的数据。

## 9.3 认证接口

### POST /auth/login

请求：

JSON
{
  "username": "user",
  "password": "********",
  "device": {
    "id": "installation-uuid",
    "name": "Rich-PC",
    "platform": "windows",
    "appVersion": "1.0.0"
  }
}

响应：

JSON
{
  "accessToken": "...",
  "accessTokenExpiresAt": "2026-08-11T12:15:00Z",
  "refreshToken": "...",
  "user": {"id":"01J...","displayName":"Rich","role":"admin"},
  "requestId": "01J..."
}

其他接口：

POST /auth/refresh

POST /auth/logout

GET /auth/sessions

DELETE /auth/sessions/{id}

## 9.4 任务接口

### POST /jobs

Header：Idempotency-Key: <uuid>

JSON
{
  "shareText": "复制打开抖音 https://v.douyin.com/xxx/",
  "action": "transcribe",
  "options": {
    "keepVideo": false,
    "asrProvider": "default",
    "languageHints": ["zh"],
    "force": false
  }
}

响应 202 Accepted：

JSON
{
  "job": {
    "id": "01J...",
    "status": "queued",
    "progress": 0,
    "createdAt": "2026-08-11T12:00:00Z"
  },
  "reused": false,
  "requestId": "01J..."
}

### GET /jobs/{id}

JSON
{
  "job": {
    "id": "01J...",
    "action": "transcribe",
    "status": "transcribing",
    "progress": 72,
    "statusMessage": "正在识别第 2/3 段",
    "work": {
      "id": "01J...",
      "douyinWorkId": "123456",
      "type": "video",
      "title": "示例标题",
      "authorName": "作者",
      "coverUrl": "/api/v1/files/..."
    },
    "result": null,
    "error": null,
    "createdAt": "...",
    "updatedAt": "..."
  },
  "requestId": "01J..."
}

其他任务接口：

GET /jobs?cursor=&limit=20&status=&type=&query=

POST /jobs/{id}/cancel

POST /jobs/{id}/retry

DELETE /jobs/{id}

## 9.5 文件接口

GET /files/{id}：鉴权后下载。

支持 Range，用于视频播放和断点续传。

Content-Disposition 文件名必须安全编码。

不接受任意远程 URL 参数。

文件记录必须属于当前用户或当前管理员请求。

## 9.6 管理接口

GET /admin/health

GET /admin/stats

GET /admin/jobs

POST /admin/jobs/{id}/cancel

GET /admin/users

POST /admin/users/{id}/disable

POST /admin/users/{id}/reset-password

POST /admin/cleanup/run

# 10. 安全设计

## 10.1 威胁模型

重点防御：

未授权用户调用 ASR 消耗费用。

API Key 被客户端、日志或错误响应泄露。

SSRF 访问服务器内网或云元数据。

下载代理被滥用为开放代理。

路径穿越读取其他文件。

恶意超大媒体耗尽磁盘、内存或流量。

FFmpeg 参数注入和恶意媒体文件。

Token 重放、暴力登录和会话盗用。

抖音页面内容携带的提示注入影响后续 AI 功能。

## 10.2 必须实施的控制

仅允许 HTTPS。

登录限速：每 IP 与账号 5 次/分钟，逐步延迟。

API 总限速：普通用户 30 请求/分钟；提交任务 10 次/小时。

URL allowlist + DNS/IP 双重校验，每次重定向重新验证。

禁止访问 RFC1918、loopback、link-local、multicast、IPv6 私网及 169.254.169.254。

下载响应大小和时间双重限制。

临时目录权限 0700，文件默认 0600。

相对路径入库，使用安全 join 后验证仍位于数据根目录。

FFmpeg 以低权限服务账号运行，可选 systemd sandbox。

日志自动脱敏 Authorization、Cookie、API Key、Token、URL 查询敏感字段。

Refresh Token 只存哈希。

数据库和数据目录每日备份，备份加密。

## 10.3 Caddy 边界

请求体上限。

HTTPS 与 HSTS。

安全响应头：X-Content-Type-Options、Referrer-Policy、适当 CSP。

只反向代理 API，不暴露数据目录。

管理接口可进一步限制来源网络。

## 10.4 隐私

转写音频会发送给选定云端供应商，首次使用时明确提示。

隐私页列出供应商、用途和保留策略。

用户删除任务后，系统删除本地文件和可识别元数据；审计日志保留最小事件记录。

不将用户媒体用于训练、分析或模型改进，除非另行取得明确同意。

# 11. 非功能需求

## 11.1 性能

API P95（不含外部解析/ASR）小于 300 ms。

服务端空闲内存目标小于 150 MB；不含系统页缓存。

下载和文件返回必须流式处理。

Worker 并发默认 1，可配置为 2；不得无界创建 goroutine。

## 11.2 可靠性

目标月可用性 99%，不对第三方抖音与 ASR 故障负责。

任务状态必须持久化。

任何任务失败不得导致服务进程退出。

数据库写操作使用事务；关键文件采用临时名写入后原子重命名。

## 11.3 兼容性

Android：建议最低 Android 8/API 26，可按目标设备调整。

Windows：Windows 10 1809+、Windows 11。

服务端：Ubuntu 22.04/24.04 amd64；未来可构建 arm64。

## 11.4 可维护性

Go 单元测试覆盖核心领域和安全校验，目标 80% 以上。

Flutter 核心状态与页面逻辑覆盖，关键流程必须有集成测试。

外部接口均提供 Fake Adapter，测试不得依赖真实收费 API。

所有数据库迁移、环境变量、错误码都有文档。

## 11.5 可访问性

支持系统文字缩放，关键按钮不因 200% 字号截断。

颜色对比符合 WCAG AA 基本要求。

所有图标按钮提供语义标签和工具提示。

Windows 支持键盘导航，Android 支持 TalkBack 基础读取。

# 12. 日志、指标与审计

## 12.1 结构化日志

每条日志至少包含：

TEXT
timestamp
level
service
version
request_id
job_id（可选）
user_id（哈希或内部ID）
event
duration_ms（可选）
error_code（可选）

禁止记录完整分享文案、Token、API Key、音频正文和供应商原始响应。

## 12.2 指标

HTTP 请求数、状态码、延迟。

队列长度、任务状态、任务阶段耗时。

抖音解析成功率及解析器分布。

下载字节数、失败率。

FFmpeg 耗时和失败率。

ASR 调用次数、音频时长、预计费用、限流和错误率。

数据库大小、磁盘剩余、临时文件大小。

第一版可提供 /metrics 给 Prometheus，也可先通过管理接口展示聚合数据。

## 12.3 健康检查

/health/live：进程存活，不依赖外部服务。

/health/ready：数据库可写、数据目录可写、Worker 正常。

第三方 ASR 状态单独展示，不应导致整个服务 Readiness 长期失败。

# 13. 文件与数据保留

| 数据 | 默认保留 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 临时下载文件 | 24 小时以内 | 成功后立即清理；崩溃残留由定时任务清理 |
| 临时音频 | 转写完成即删 | 最长 24 小时 |
| 用户选择保留的视频 | 7 天 | 可配置，过期可重新解析下载 |
| 图文图片 | 7 天 | 可配置 |
| Markdown/TXT/meta | 长期 | 用户删除任务时删除 |
| 任务记录 | 长期 | 用户可删除 |
| 审计日志 | 90 天 | 只保留最小事件信息 |
| Refresh Token | 到期或撤销后 30 天 | 用于安全审计，之后删除 |

清理任务每天运行一次，并在每次启动后延迟 5 分钟运行一次。

# 14. 部署设计

## 14.1 推荐服务器

两人使用的推荐配置：

TEXT
2 vCPU
2 GB RAM
20-50 GB SSD
Ubuntu 24.04 LTS
稳定访问抖音和 ASR 供应商的网络

## 14.2 生产进程

douyin-capture-api.service：Go 服务与 Worker。

caddy.service：HTTPS 和反向代理。

douyin-capture-backup.timer：数据库备份。

douyin-capture-cleanup.timer：可选；也可由应用内定时任务负责。

## 14.3 systemd 安全建议

TEXT
User=douyin-capture
Group=douyin-capture
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true
ReadWritePaths=/var/lib/douyin-capture
RestrictAddressFamilies=AF_INET AF_INET6 AF_UNIX

必须根据 FFmpeg 和网络访问需求实测，不能盲目启用导致运行失败。

## 14.4 备份

使用 SQLite Online Backup API 或安全快照，不直接复制正在写入的裸数据库。

每日备份，保留 7 个日备份和 4 个周备份。

备份至少包含数据库、配置模板和必要的长期结果文件。

每季度执行一次恢复演练。

## 14.5 Docker

Docker 作为可选部署方式，不是必需项。镜像应：

多阶段构建 Go 二进制。

安装固定版本 FFmpeg。

非 root 运行。

数据目录挂载卷。

不在镜像层写入任何密钥。

# 15. CI/CD 与发布

## 15.1 服务端流水线

每次提交执行：

1. gofmt、go vet、静态检查。

2. 单元测试与 Race 检查。

3. 数据库迁移测试。

4. 安全扫描和依赖漏洞检查。

5. 构建 Linux amd64/arm64。

6. 生成 SHA-256 和版本信息。

生产发布：

先备份数据库。

上传新二进制到版本目录。

执行迁移 dry-run。

原子切换并重启。

健康检查失败自动回滚二进制；数据库迁移必须设计为向前兼容。

## 15.2 Flutter 流水线

格式化、静态分析、单元测试、Widget 测试。

构建 Android APK/AAB 和 Windows 安装包。

使用各平台签名。

生成版本清单、哈希和发布说明。

内测渠道先发布，验收后再推广正式版本。

## 15.3 版本规则

使用语义化版本 MAJOR.MINOR.PATCH。

客户端每次请求发送 X-App-Version 与平台。

服务端可配置最低支持客户端版本。

不兼容 API 变更通过 /api/v2 发布，旧版本提供过渡期。

# 16. 测试策略

## 16.1 Go 单元测试

URL 提取、域名 allowlist、私网 IP 拒绝。

每种作品类型和 SSR 数据解析。

状态机合法/非法转换。

幂等与缓存复用。

费用预算计算。

文件路径安全 join。

ASR 错误分类和重试决策。

文案合并与重叠去重。

## 16.2 Go 集成测试

临时 SQLite 执行完整迁移。

Fake Douyin Server 覆盖重定向、超时、超大响应和结构变化。

Fake ASR 覆盖异步成功、429、认证失败、超时和重复查询。

使用小型测试媒体执行 FFmpeg。

进程崩溃后的 Lease 恢复。

文件 Range 下载和权限隔离。

## 16.3 Flutter 测试

登录、Token 刷新与退出。

提交任务、幂等重试和断网恢复。

所有任务状态渲染。

结果复制、下载和删除确认。

Android 分享 Intent。

Windows 单实例和下载路径。

大字体、深色模式和键盘导航。

## 16.4 端到端测试

至少包含：

1. 视频信息解析成功。

2. 视频完整转写成功。

3. 图文作品提取图片和 desc。

4. 过期短链或删除作品的明确错误。

5. ASR 余额不足。

6. 两个用户并发提交，第二个排队。

7. 服务重启后任务恢复。

8. 用户 A 无法访问用户 B 文件。

9. 删除任务后相关文件不可访问。

10. 月预算达到上限后拒绝转写但允许解析。

## 16.5 安全测试

SSRF payload：localhost、十进制/十六进制 IP、IPv6、DNS rebinding 模拟。

路径穿越：../、URL 编码、多重编码。

任意 URL 下载代理尝试。

超大 Content-Length、无 Content-Length 流。

恶意文件名和 Content-Disposition。

登录爆破、Token 重放、撤销会话。

FFmpeg 异常退出和超时。

日志密钥扫描。

# 17. 验收标准

## 17.1 MVP 验收

Android 和 Windows 均能安装、登录和退出。

Android 可以从系统分享面板接收抖音链接。

两端均能粘贴链接并创建 info、download、transcribe 任务。

服务端能解析视频和图文作品。

视频可通过 Paraformer 完成口播转写。

客户端可查看进度、失败原因和结果。

可复制文案并下载 Markdown、视频或图片。

历史记录跨端同步。

两个用户的数据和文件相互隔离。

服务重启后数据库、任务和历史记录完整。

API Key 不存在于客户端包、网络响应和日志。

所有 P0/P1 测试通过，无高危安全问题。

## 17.2 完成定义（Definition of Done）

每项功能只有同时满足以下条件才算完成：

代码通过审核。

单元和集成测试通过。

对外 API 与文档一致。

错误路径与重试已实现。

日志不包含敏感信息。

Android、Windows 至少各执行一次真实设备/系统验证。

更新运行文档和变更记录。

可从干净环境重复构建和部署。

# 18. 分阶段实施计划

## M0：仓库与工程基线

建立 monorepo、Go 服务、Flutter 双端空壳。

配置 CI、格式化、测试、版本注入。

建立 ADR、环境变量模板和开发运行文档。

出口条件： Android、Windows、Linux 服务均能从干净环境构建。

## M1：服务端核心与认证

SQLite 迁移、用户和会话。

登录、刷新、退出、权限中间件。

健康检查、结构化日志、Request ID。

出口条件： 两个预创建账号可安全登录，Token 可轮换和撤销。

## M2：抖音解析

输入规范化与 SSRF 防护。

视频/图文解析器、缓存和 Fake 测试。

info 任务和 API。

出口条件： 客户端可提交真实链接并查看结构化作品信息。

## M3：任务队列与媒体

持久化队列、状态机、Lease、恢复。

视频下载、FFmpeg、文件登记与清理。

download 任务。

出口条件： 两人并发提交时可靠排队，服务重启可恢复。

## M4：ASR 与结果

Paraformer Adapter、预算、重试和分段。

Markdown/TXT/meta 生成。

SiliconFlow Fake/备用接口框架。

出口条件： 真实视频完成转写，费用与请求 ID 可追踪。

## M5：Flutter 完整流程

登录、首页、任务详情、历史、结果、设置。

Android 分享、Windows 下载与通知。

离线缓存、Token 刷新、错误体验。

出口条件： 两端完成完整用户旅程。

## M6：生产部署与安全

Caddy、systemd、备份、监控、限流。

安全测试、依赖扫描、灾难恢复演练。

Android/Windows 签名安装包。

出口条件： 生产环境稳定运行一周，无 P0/P1 缺陷。

## M7：增强功能

FTS 搜索、管理员用量面板。

自动更新、Windows 系统托盘。

可选 AI 摘要、Obsidian 导出、MCP Adapter。

# 19. 风险登记

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音页面结构变化 | 高 | 高 | 多解析器、固定测试样本、解析器版本与快速热修复 |
| 云服务器 IP 被限制 | 中 | 高 | 失败监控、可配置出口、必要时改用本地解析节点 |
| ASR 模型涨价/下线 | 中 | 中 | Provider 接口、主备供应商、预算硬上限 |
| CDN URL 过期 | 高 | 中 | 下载前刷新解析、文件复用校验 |
| 长视频耗尽磁盘 | 中 | 高 | 大小上限、预检磁盘、流式下载、定时清理 |
| 两用户同时转写资源冲突 | 中 | 中 | 默认单 Worker、持久化排队 |
| 仓库依赖供应链风险 | 中 | 高 | 锁版本、漏洞扫描、最小依赖、签名构建 |
| 客户端 Token 泄露 | 低 | 高 | 安全存储、短 Access Token、刷新轮换、会话撤销 |
| 内容合规/版权风险 | 中 | 高 | 私人研究用途、免责声明、删除与保留控制 |
| 第三方故障导致重复收费 | 中 | 高 | 保存供应商任务 ID、幂等查询、阶段恢复 |

# 20. 后续扩展边界

## 20.1 MCP

后续 MCP Server 只能调用现有 Use Case/API，不得复制业务逻辑。建议工具：

parse_douyin_work

create_capture_job

get_capture_job

search_capture_history

## 20.2 Obsidian

可通过以下方式扩展：

客户端导出 Markdown 到用户选择目录。

Windows 选择 Vault 路径并写入。

独立 Obsidian 插件调用服务端 API。

附件写入必须由客户端或插件完成，服务端不能假设能访问用户本地 Vault。

## 20.3 AI 摘要与改写

必须作为显式可选步骤。

原始 ASR 永远保留。

对网页/视频提取文本视为不可信内容，不能让其中指令控制系统工具。

单独记录模型、提示模板版本、费用和输出。

# 21. 默认 UI 文案

| 场景 | 建议文案 |
| --- | --- |
| 空首页 | 粘贴抖音链接，或从抖音直接分享给本应用 |
| 收费确认 | 提取口播将调用云端语音识别，可能消耗额度 |
| 排队 | 前面还有 {n} 个任务，请稍候 |
| 解析 | 正在读取作品信息 |
| 下载 | 正在下载媒体 {percent}% |
| 转写 | 正在识别第 {current}/{total} 段 |
| 完成 | 文案提取完成 |
| 链接无效 | 未找到有效的抖音作品链接 |
| 作品不可用 | 作品可能已删除、设为私密或暂时无法访问 |
| 预算超限 | 本月语音识别预算已达到上限，请联系管理员 |
| 服务不可达 | 暂时无法连接服务器，请检查网络后重试 |

# 22. 错误码目录

| 错误码 | HTTP | 可重试 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH_INVALID_CREDENTIALS | 401 | 否 | 用户名或密码错误 |
| AUTH_TOKEN_EXPIRED | 401 | 是 | Access Token 到期 |
| AUTH_SESSION_REVOKED | 401 | 否 | 会话已撤销 |
| FORBIDDEN | 403 | 否 | 无权限 |
| RATE_LIMITED | 429 | 是 | 请求过多 |
| INVALID_SHARE_LINK | 400 | 否 | 未找到合法抖音链接 |
| URL_NOT_ALLOWED | 400 | 否 | URL 域名或目标地址不允许 |
| DOUYIN_WORK_UNAVAILABLE | 404 | 否 | 作品不存在或不可访问 |
| DOUYIN_RESOLVE_FAILED | 422 | 视情况 | 页面结构变化或解析失败 |
| MEDIA_TOO_LARGE | 413 | 否 | 文件超过限制 |
| MEDIA_DOWNLOAD_FAILED | 502 | 是 | CDN 下载失败 |
| FFMPEG_FAILED | 500 | 是 | 媒体转换失败 |
| ASR_AUTH_FAILED | 503 | 否 | ASR 密钥无效 |
| ASR_RATE_LIMITED | 503 | 是 | ASR 限流 |
| ASR_BUDGET_EXCEEDED | 402 | 否 | 预算达到上限 |
| ASR_FAILED | 502 | 是 | ASR 服务失败 |
| JOB_NOT_CANCELLABLE | 409 | 否 | 当前阶段不能即时取消 |
| FILE_EXPIRED | 410 | 否 | 文件已清理，可重新生成 |
| STORAGE_INSUFFICIENT | 507 | 是 | 磁盘空间不足 |
| CLIENT_UPGRADE_REQUIRED | 426 | 否 | 客户端版本过低 |

# 23. 开发启动清单

在开始写代码前，负责人和 AI 助手应确认：

☐ 域名和生产服务器系统。

☐ Android 最低版本和目标发布渠道。

☐ Windows 安装包形式。

☐ 两个初始账号名称。

☐ 阿里云百炼地域、API Key 和当前稳定模型名。

☐ 月度预算硬上限。

☐ 视频和图片默认保留时间。

☐ 是否需要公网访问，还是先使用 Tailscale。

☐ 是否允许保存原视频。

☐ 免责声明和隐私提示文本。

未确认项采用本文默认值，不应阻塞 M0-M2；涉及真实密钥、域名和签名的内容在 M4-M6 前必须确认。

# 24. 参考资料

Flutter 多平台集成：https://docs.flutter.dev/platform-integration

Flutter Windows 桌面支持：https://docs.flutter.dev/platform-integration/desktop

Go Web 开发：https://go.dev/solutions/webdev

阿里云百炼非实时语音识别：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/non-realtime-speech-recognition-user-guide

Paraformer 计费说明：https://help.aliyun.com/zh/isi/developer-reference/metering-and-billing

硅基流动语音转文本：https://docs.siliconflow.cn/cn/api-reference/audio/create-audio-transcriptions

Tailscale Serve：https://tailscale.com/docs/features/tailscale-serve

价格、免费额度、模型名称、API 限制和平台规则会变化。正式发布前必须以供应商当日官方文档和控制台为准，并把确认结果记录为新的 ADR。

# 25. 最终交付物清单

项目完成时必须交付：

Android 签名 APK/AAB。

Windows 签名安装包。

Go Linux 服务端二进制。

数据库迁移文件。

Caddy 和 systemd 配置。

环境变量模板与 Secret 配置说明。

API OpenAPI 文档。

管理员和普通用户使用手册。

安装、升级、回滚、备份和恢复手册。

自动化测试报告与安全测试报告。

第三方依赖和许可证清单。

版本发布说明与已知问题。

本设计文档是 1.0 版本的实施基线。任何影响客户端兼容、数据模型、安全边界、ASR 费用或用户隐私的变更，都必须新增 ADR 并同步修改本文件。